| 別記様式甲第141号 ［記載例］ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 工 事 等 主 管 課 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 課 長 |  |  |  |  |  |  |  | 区政情報管理責任者 |  |  |  |  |  | 係 長 |  |  |  |  |  | 担当者 |  |  |  |  |
| 工事履行報告書 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工事件名 |  | ○○○○○○工事 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工事番号 |  | ○○ ○○号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 契約番号 |  |  |  |  |  |  |  | 令和○○年度 第○○○○号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工 期 |  | 令和○○年 ○月 ○日 ～ 令和○○年 ○月○○日 （２２０日間） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工 種 |  |  | ５月 |  |  | ６月 |  |  | ７月 |  |  | ８月 |  |  |  |  | ９月 |  |  |  |  | 10月 |  |  |  |  | 11月 |  |  | 12月 |  |  |  |  | １月 |  |  |  | ２月 |  |  | ３月 |  |  |  | 月 |  |  |
| 鋼矢板圧入工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地盤改良工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 河床掘削工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 土砂運搬工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 進捗率 （％） | 予定進捗（…） |  | 15 |  |  | 25 |  |  | 30 |  |  | 40 |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  | 70 |  |  | 80 |  |  |  |  | 90 |  |  |  | 95 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | 実施進捗率(－) |  | 15 |  |  | 25 |  |  | 35 |  |  | 45 |  |  |  |  | 55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 記事欄 | ・令和○○年 ○月○○日現在出来高 ５５ ％ ・経過日数 １１０ 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 現 場 代 理 人 |  |  | ○○○○ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 報 告 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 令和○○年 ○月○○日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（注）１．前払金等請求確認書において、中間前払金を請求するとした場合、受注者は工事着手時に、予定進捗率を記入して提出する。

２．中間前金払請求時に、実施進捗率を記入して提出する。

３．工種及び工程表の欄は適宜増減すること。